## Slide 1: Laporan Progress Karisma ERP
Update Status: Accomplishments, Issues, & Next Steps
Karisma ERP - Internal Progress Report

## Slide 2: ✅ Accomplishments: Pengadaan & Logistik
Purchase Order (PO): Modul pemesanan barang ke supplier telah selesai dan siap digunakan.
Laporan Penerimaan Barang (LPB): Pencatatan penerimaan barang dan otomatisasi penambahan stok gudang sudah berjalan.
Sales Order (SO): Pencatatan pesanan penjualan dari pelanggan telah terstruktur dengan baik.
Logistik & Pengiriman: Sistem pengaturan pengiriman barang terintegrasi (termasuk modul Loading Plan, proses Loading Checker saat muat barang, dan cetak Surat Jalan / DO).
Pembatalan Parsial SO: Alur persetujuan tingkat manajerial (MNGSC) untuk membatalkan item secara parsial sudah aktif.
Karisma ERP - Internal Progress Report

## Slide 3: ✅ Accomplishments: Penjualan & Keuangan
Penerbitan Faktur Penjualan: Proses validasi oleh Admin SC untuk mengubah Sales Order (SO) yang telah dikirim menjadi Faktur resmi untuk penagihan.
Jurnal Transaksi Otomatis: Penjurnalan otomatis untuk SO, LPB, Faktur Penjualan, dan Retur telah tersinkronisasi sempurna ke Buku Besar dan Neraca.
Retur Penjualan & Pembelian: Penanganan pengembalian barang maupun 'Retur Revisi' tanpa menimbulkan jurnal ganda telah diselesaikan.
Karisma ERP - Internal Progress Report

## Slide 4: ⚠️ Issues (Kendala & Tantangan)
Inkonsistensi Lingkungan Database: Sempat ada kendala konektivitas dan sinkronisasi port localhost, namun berhasil distabilkan ke DB lokal terbaru.
Manajemen History Data (HR/KPI): Menjaga log bulanan tetap persisten sebelum reset poin KPI / Skill Standard agar rekam jejak penilaian tidak hilang.
Pengujian Skenario Kompleks: Testing (UAT) masih perlu diperdalam untuk kondisi langka/edge-cases, misalnya perpaduan Faktur Retur secara bersamaan.
Karisma ERP - Internal Progress Report

## Slide 5: 🚀 Next Steps (Langkah Selanjutnya)
User Acceptance Testing (UAT): Pengujian alur utuh dari ujung ke ujung mulai dari Siklus Pembelian (PO), Barang Masuk (LPB), Penjualan (SO), Logistik (Pengiriman/Loading), Penerbitan Faktur, hingga Keuangan & Penjurnalan.
Penyempurnaan UI/UX: Finalisasi dan perapian dashboard khusus untuk Manager dan Top Level Management.
Persiapan Lingkungan Server: Migrasi master data (Customer, Supplier, Stok Awal) dari local development ke staging/production.
Pelatihan Pengguna: Pembuatan panduan/SOP ringkas dan pelatihan langsung kepada staff terkait.
Karisma ERP - Internal Progress Report

## Slide 6: 📅 Estimasi Timeline
Fase 1 (Minggu 1-2): QA Internal, Bug-Fixing, dan optimasi performa query.
Fase 2 (Minggu 3): Sesi UAT Bersama key-users dari divisi operasional.
Fase 3 (Minggu 4): Finalisasi Data Migration dan Setup Environment Production.
Fase 4 (Bulan Berikutnya): Sistem Go-Live dan periode Hypercare (pendampingan intensif).
Karisma ERP - Internal Progress Report