## Slide 1: Kiu Accounting
Format Balanced Scorecard (BSC)

## Slide 2: Progress: Purchasing & Logistik
Must Win | Key initiatives | Status
PURCHASING | 1. Purchase order komersil dan non komersil | 100%
 | 2. Lpb penerimaan barang masuk | 100%
 | 3. Bufferstock | 100%
 | 4. Retur Pembelian | 100%
LOGISTIK | 1. Sistem pengaturan pengiriman barang | 100%
 | 2. Activity Warehouse | 100%
 | 3. Delivery Order | 100%

## Slide 3: Progress: Sales
Must Win | Key initiatives | Status
SALES | 1. Sales order | 100%
 | 2. Digital Plafon | 100%
 | 3. Penerbitan faktur | 100%
 | 4. Retur Penjualan | 100%
 | 5. Pengajuan OD | 100%
Must Win | Key initiatives | Status
KEUANGAN | 1. Settingan kode akun dan Jurnal | 100%
 | 2. Jurnal automatis | 100%
 | 3. Neraca & Laba rugi | 100%
 | 4. Jurnal umum | 100%
 | 5. Buku besar | 100%
 | 6. Kas masuk dan Kas keluar | 100%
 | 7. Laporan | 30%

## Slide 4: Issues (Kendala)
User Acceptance Testing (UAT) Belum Dilakukan
  Perlu pengujian alur utuh dari ujung ke ujung mulai dari PO, LPB, SO, Logistik (Pengiriman/Loading), Penerbitan Faktur, hingga Keuangan & Penjurnalan.
Penyempurnaan UI/UX
  Masih membutuhkan finalisasi dan perapian desain dashboard serta tata letak modul di setiap departemen.
Penyelesaian Modul Laporan
  Modul Laporan Keuangan masih di tahap 30% dan membutuhkan penyelesaian lanjutan.

## Slide 5: Next Steps & Timeline
Next Steps
  Eksekusi User Acceptance Testing (UAT): Pengujian alur utuh dari awal siklus pembelian hingga penjurnalan akhir.
  Melakukan Penyempurnaan UI/UX: Finalisasi dan perapian dashboard dan modul departement.
  Mengejar penyelesaian (development) sisa modul Laporan.
Timeline & Target
  Target penyelesaian testing dan trial (UAT) dijadwalkan sampai tanggal 29 Agustus 2026.