Analisis Validitas & Akurasi Laporan LPB vs Excel Purchasing

Tujuan Analisis

Mengevaluasi apakah laporan LPB existing (ics/lpb_report) sudah valid dan akurat menyesuaikan data yang dikelola oleh divisi Purchasing (representasi file Excel), dan mengidentifikasi gap yang perlu ditutup.

1. Temuan Kritis: Struktur File Excel Purchasing

File developmnet-purchasing.xlsx BUKAN file sederhana 12 kolom seperti asumsi awal. Ini adalah "Pembelian Harian PT. Karisma Indoagro Universal" — laporan lengkap Purchasing dengan 71 kolom dan header multi-baris (4 baris header, data dimulai baris 5).

Struktur Kolom Aktual dari Excel (71 Kolom)

| Grup | Kolom Excel | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| Identitas LPB | No, No Urut, Tanggal LPB, Nomor LPB | 4 |
| Data PO | Tgl PO, Tgl Perubahan PO, Nomor PO, TOP (hari) | 4 |
| Surat Jalan | Tgl SJ, Nomor SJ | 2 |
| Faktur/Invoice | Tgl Perubahan, Tgl Riil, Nomor Invoice | 3 |
| Supplier | Kode Supplier, Nama Supplier, Alamat | 3 |
| Detail Barang | Kode Barang, Nama Barang, Produsen, Spesifikasi/Merk, Golongan, Kelompok, Bahan Aktif (Nama), Komposisi, Grup | 9 |
| Quantity & Konversi | Qty (satuan kecil), Qty Sebelumnya, No Lot/Batch, Expired, Satuan Kecil (Btl), BOX, Kemasan, Ltr/Kg, Qty Bruto (Kg) | 9 |
| Lokasi | GUDANG | 1 |
| Harga & Diskon | Price List/SPS, Sales Disc, CBD, FOC, Insentif/Bonus/CN, Keterangan, DPP ASLI | 7 |
| Kalkulasi Keuangan | @ Rp. (harga satuan final), @ Rp. Sebelumnya, DPP, PPn 11%, DPP NILAI LAIN, PPn 12%, Jumlah Hutang, Jumlah Per Faktur | 8 |
| Faktur Pajak | Nomor Seri FP, Tgl FP, Tgl Terima FP, Tgl Input FP, Lapor SPT Masa PPN | 5 |
| Aging FP | Penerimaan FP (0-15, 16-30, 31-45, 46-60, Belum diterima) | 5 |
| Lead Time | Lead Time PO-LPB, Lead Time FP-Hari Ini, Bulan | 3 |
| Aging Invoice | Tgl Input Invoice, Penerimaan Invoice (0-15, 16-30, 31-45, 46-60, Belum diterima) | 6 |
| Lainnya | Kolom kalkulasi bantu | 2 |

2. Perbandingan: Laporan LPB Existing vs Excel Purchasing

✅ Kolom yang SUDAH ADA di Laporan & Cocok dengan Excel

| # | Data | Kolom Laporan | Sumber Query | Cocok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tgl LPB | h.tgl_sj AS tgl_lpb | tb_lpb | ✅ |
| 2 | Nomor LPB | h.nomor_lpb | tb_lpb | ✅ |
| 3 | Jenis LPB | h.jenis_lpb | tb_lpb | ✅ |
| 4 | Sumber (PO/Manual) | h.source_type | tb_lpb | ✅ |
| 5 | No SJ | h.nosj | tb_lpb | ✅ |
| 6 | No Invoice | h.no_invoice | tb_lpb | ✅ |
| 7 | Tgl Invoice | h.tanggal_invoice | tb_lpb | ✅ |
| 8 | Tgl Perubahan Invoice | h.tgl_perubahan_invoice | tb_lpb | ✅ |
| 9 | Tgl Riil Invoice | h.tgl_riil_invoice | tb_lpb | ✅ |
| 10 | No PO | h.no_po | tb_lpb | ✅ |
| 11 | Tgl PO | po.tgl_po / po.tgl_transaksi | tbpo_po | ✅ |
| 12 | Tgl Perubahan PO | po.tgl_perubahan_po | tbpo_po | ✅ |
| 13 | TOP (hari) | po.top | tbpo_po | ✅ |
| 14 | Kode Supplier | s.kd_suplier | tbpo_suplier | ✅ |
| 15 | Nama Supplier | s.nama_suplier | tbpo_suplier | ✅ |
| 16 | Kode Barang | d.kd_barang | tb_lpb_detail | ✅ |
| 17 | Nama Barang | brg.nama_barang | tbpo_barang | ✅ |
| 18 | Produsen | brg.produsen | tbpo_barang | ✅ |
| 19 | Spesifikasi/Merk | brg.spesifikasi_merk | tbpo_barang | ✅ |
| 20 | Golongan | brg.golongan | tbpo_barang | ✅ |
| 21 | Kelompok | brg.kelompok | tbpo_barang | ✅ |
| 22 | Komposisi | brg.komposisi | tbpo_barang | ✅ |
| 23 | Grup | brg.grup | tbpo_barang | ✅ |
| 24 | Qty Diterima | d.qty_diterima | tb_lpb_detail | ✅ |
| 25 | No Lot/Batch | b.no_lot / d.no_lot | tb_lpb_batch | ✅ |
| 26 | Expired | b.expired_date | tb_lpb_batch | ✅ |
| 27 | Harga Satuan | d.harga_satuan | tb_lpb_detail | ✅ |
| 28 | Total Harga | d.total_harga | tb_lpb_detail | ✅ |
| 29 | Sales Disc | d.sales_disc | tb_lpb_detail | ✅ |
| 30 | CBD | d.cbd | tb_lpb_detail | ✅ |
| 31 | FOC | d.foc | tb_lpb_detail | ✅ |
| 32 | Insentif/CN | d.insentif_cn | tb_lpb_detail | ✅ |
| 33 | DPP | d.dpp | tb_lpb_detail | ✅ |
| 34 | PPN 11% | d.ppn_11 | tb_lpb_detail | ✅ |
| 35 | PPN 12% | d.ppn_12 | tb_lpb_detail | ✅ |
| 36 | DPP Nilai Lain | d.dpp_nilai_lain | tb_lpb_detail | ✅ |
| 37 | No Seri FP | fp.no_seri_fp | tblpb_faktur_pajak | ✅ |
| 38 | Tgl FP | fp.tgl_fp | tblpb_faktur_pajak | ✅ |
| 39 | Tgl Terima FP | fp.tgl_terima_fp | tblpb_faktur_pajak | ✅ |
| 40 | Tgl Input FP | fp.tgl_input_fp | tblpb_faktur_pajak | ✅ |
| 41 | Lapor SPT Masa | fp.lapor_spt_masa | tblpb_faktur_pajak | ✅ |
| 42 | Lead Time PO-LPB | DATEDIFF(h.tgl_sj, po.tgl_po) | Kalkulasi SQL | ✅ |
| 43 | Lead Time FP-Hari Ini | DATEDIFF(CURDATE, fp.tgl_terima_fp) | Kalkulasi SQL | ✅ |
| 44 | Aging FP | CASE WHEN ... DATEDIFF bucket | Kalkulasi SQL | ✅ |
| 45 | Aging Invoice | CASE WHEN ... DATEDIFF bucket | Kalkulasi SQL | ✅ |

❌ Kolom yang ADA di Excel tapi TIDAK ADA di Laporan (GAP)

| # | Data Excel | Kolom Excel | Status di Laporan | Dampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Alamat Supplier | Kolom P | ❌ Tidak ada | 🟡 Minor — info tambahan |
| G2 | Bahan Aktif (Nama) | Kolom W | ❌ Tidak ada | 🟡 Minor — tersedia sebagai komposisi di tbpo_barang tapi field bhn_aktif tidak di-query |
| G3 | Qty Sebelumnya | Kolom AA | ❌ Tidak ada | 🔴 Kritis — tidak ada tracking perubahan qty |
| G4 | BOX (konversi kemasan) | Kolom AE | ❌ Tidak ada | 🔴 Kritis — konversi satuan tidak tervisualisasi |
| G5 | Kemasan | Kolom AF | ❌ Tidak ada di query | 🔴 Kritis — data isi/kemasan ada di tbpo_barang tapi tidak di-SELECT |
| G6 | Ltr/Kg (konversi satuan besar) | Kolom AG | ❌ Tidak ada | 🔴 Kritis — konversi ke satuan besar tidak dihitung |
| G7 | Qty Bruto (Kg) | Kolom AH | ❌ Tidak ada | 🟡 Medium — berat fisik untuk logistik |
| G8 | GUDANG | Kolom AI | ❌ Tidak ada | 🟡 Medium — gudang_id ada di tb_lpb tapi tidak ditampilkan |
| G9 | Price List / SPS | Kolom AJ | ❌ Tidak ada | 🔴 Kritis — harga acuan dari PO untuk perbandingan |
| G10 | DPP ASLI | Kolom AP | ❌ Tidak ada | 🟡 Medium — DPP sebelum adjustment |
| G11 | @ Rp. Sebelumnya (harga satuan sebelumnya) | Kolom AR | ❌ Tidak ada | 🔴 Kritis — harga_satuan_sebelumnya ada di DB tapi tidak di-query |
| G12 | Jumlah Hutang | Kolom AW | ❌ Tidak ada | 🔴 Kritis — total DPP Nilai Lain + PPN 12% per item |
| G13 | Jumlah Per Faktur | Kolom AX | ❌ Tidak ada | 🔴 Kritis — agregasi total hutang per nomor faktur/invoice |
| G14 | Tgl Input Invoice | Kolom BN | ❌ Tidak ada | 🟡 Medium — tracking kapan invoice diinput |
| G15 | Status LPB | - | ❌ Tidak ada | 🔴 Kritis — status_lpb ada di DB tapi tidak ditampilkan |
| G16 | Satuan | Kolom AD (Btl) | ❌ Tidak ada di query | 🟡 Medium — satuan ada di tbpo_barang tapi tidak di-SELECT |

3. Analisis Validitas & Akurasi Laporan

A. Kalkulasi Keuangan dari Excel

Berdasarkan data transaksi aktual dalam Excel:

Rumus Excel: Jumlah Hutang = DPP NILAI LAIN + PPN 12% (BUKAN DPP + PPN 11%) Contoh baris 1 (QNOST05 - Nostro 440 EC): DPP = 38,181,810.81 DPP NILAI LAIN = 34,999,993.24 (≈ DPP × 11/12) PPN 12% = 4,199,999.19 (= DPP Nilai Lain × 12%) Jumlah Hutang = 39,199,992.43 (= DPP Nilai Lain + PPN 12%)

Temuan Kritis: Excel Purchasing menggunakan skema DPP Nilai Lain + PPN 12% (sesuai kebijakan perpajakan terbaru), bukan DPP + PPN 11%. Laporan existing sudah menyediakan kolom dpp_nilai_lain dan ppn_12 di query, NAMUN belum ada kolom kalkulasi "Jumlah Hutang" (= DPP Nilai Lain + PPN 12%) maupun "Jumlah Per Faktur" (agregasi hutang per invoice).

B. Konversi Satuan

Temuan Kritis: Excel Purchasing menampilkan konversi satuan lengkap: - Qty (satuan kecil, misal: 25000 botol) - BOX (misal: 250 box) - Kemasan (isi per box, misal: 25 ml) - Ltr/Kg (konversi total, misal: 625 liter) Laporan existing hanya menampilkan `qty_diterima` tanpa konversi. Data isi dan kemasan tersedia di tabel tbpo_barang tapi tidak di-query.

C. Tracking Perubahan Harga

Excel memiliki kolom "@ Rp. Sebelumnya" dan "Qty Sebelumnya" untuk audit trail perubahan. Database juga memiliki harga_satuan_sebelumnya dan total_harga_sebelumnya di tb_lpb_detail, tetapi tidak di-query oleh laporan.

D. Scorecard Validitas

| Aspek | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Struktur Data LPB (Header) | ✅ Valid | Semua field header LPB sudah tercakup |
| Detail Barang (Item-level) | ✅ Valid | Kode, nama, qty, harga per item sudah ada |
| Data PO & Supplier | ✅ Valid | Relasi PO-LPB dan data supplier sudah benar |
| Faktur Pajak & Aging | ✅ Valid | FP, aging, lead time sudah dihitung |
| Kalkulasi Keuangan Final | ⚠️ Partial | DPP/PPN 11%/12%/DPP Lain ada, tapi Jumlah Hutang dan Jumlah Per Faktur belum dihitung |
| Konversi Satuan | ❌ Tidak Ada | BOX, Kemasan, Ltr/Kg, Qty Bruto tidak tersedia |
| Tracking Perubahan | ❌ Tidak Ada | Harga/qty sebelumnya tidak ditampilkan |
| Status LPB | ❌ Tidak Ada | UNPOST/POSTED/VOID tidak ditampilkan |
| Info Gudang | ❌ Tidak Ada | Lokasi gudang penerimaan tidak ditampilkan |

Skor Validitas Keseluruhan: ~70% (35/50 data point tercakup)

4. Opsi Rekomendasi

Opsi A — Optimasi Laporan Existing (ics/lpb_report) ⭐ Direkomendasikan

Menambahkan kolom-kolom yang missing ke dalam query dan view yang sudah ada, tanpa membuat modul baru.

Scope Perubahan:

| Prioritas | Perubahan | File Terdampak | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P1 | Tambah kolom Jumlah Hutang (DPP Nilai Lain + PPN 12%) | Model query + View DataTables | Rendah |
| 🔴 P1 | Tambah kolom Jumlah Per Faktur (agregasi per invoice) | Model query (subquery/window function) + View | Sedang |
| 🔴 P1 | Tambah kolom Status LPB (UNPOST/POSTED/VOID) | Model query + View (badge) | Rendah |
| 🔴 P1 | Tambah kolom konversi: BOX, Kemasan, Ltr/Kg | Model query (dari tbpo_barang.isi, kemasan) + View | Sedang |
| 🔴 P1 | Tambah kolom Satuan | Model query (dari tbpo_barang.satuan) + View | Rendah |
| 🟡 P2 | Tambah kolom Price List/SPS dari PO | Model query (dari tbpo_detail_po.hrg_satuan) + View | Sedang |
| 🟡 P2 | Tambah kolom Harga Sebelumnya | Model query (d.harga_satuan_sebelumnya) + View | Rendah |
| 🟡 P2 | Tambah kolom Gudang | Model query (h.gudang_id + JOIN tabel gudang) + View | Rendah |
| 🟡 P2 | Tambah kolom Bahan Aktif | Model query (brg.bhn_aktif) + View | Rendah |
| 🟢 P3 | Tambah kolom Alamat Supplier | Model query (JOIN supplier) + View | Rendah |
| 🟢 P3 | Tambah kolom Tgl Input Invoice | Model query + View | Rendah |
| 🟢 P3 | Tambah kolom Qty Sebelumnya | Perlu tambah kolom di DB + View | Sedang |

Kelebihan: Perubahan minimal, konsisten dengan arsitektur existing, user familiar.

Kekurangan: Laporan bisa semakin "lebar" (banyak kolom).

Opsi B — Modul Reconciliation Purchasing Baru

Membuat halaman baru khusus untuk rekonsiliasi data Purchasing vs Logistik, dimana user bisa membandingkan data Excel purchasing dengan data LPB di sistem.

Fitur Utama:

Upload Excel Purchasing → parsing otomatis

Side-by-side comparison: data Excel vs data di tb_lpb + tb_lpb_detail

Highlight perbedaan: harga, qty, DPP, PPN, dll

Fitur accept/reject per baris

Auto-update tb_lpb_detail untuk baris yang di-accept

Dashboard summary: total selisih, baris cocok, baris berbeda

Kelebihan: Purpose-built untuk kebutuhan Purchasing, workflow yang jelas.

Kekurangan: Effort development besar, modul terpisah dari laporan existing.

Opsi C — Hybrid (Optimasi + Summary Hutang Dashboard) ⭐⭐

Gabungan Opsi A + tambahan view/dashboard khusus untuk ringkasan hutang per faktur yang menjadi kebutuhan utama Purchasing.

Scope:

Optimasi `ics/lpb_report` — Tambahkan kolom-kolom P1 (Opsi A)

Dashboard Summary Hutang Purchasing (halaman baru):

Tabel agregasi Jumlah Per Faktur (GROUP BY no_invoice)

Summary per supplier: total hutang, jumlah faktur, aging

Summary per periode: hutang per bulan

Export Excel dengan format yang match 1:1 dengan Excel Purchasing

Kelebihan: Memenuhi kedua kebutuhan (detail per-item + summary per-faktur), modular.

Kekurangan: Perlu development 2 area.

5. Rekomendasi Prioritas Development

Rekomendasi: Opsi C (Hybrid) — karena Excel Purchasing menunjukkan bahwa Purchasing membutuhkan DUA perspektif yang berbeda: 1. Perspektif Detail Item → sudah 70% tercakup di ics/lpb_report, perlu optimasi 2. Perspektif Ringkasan Hutang Per Faktur → BELUM ADA di sistem, ini yang membuat Purchasing masih bergantung pada Excel manual

Roadmap Disarankan:

Phase 1 (Quick Wins — P1): ├── Tambah kolom Jumlah Hutang, Status LPB, Satuan ke laporan existing ├── Tambah kolom konversi satuan (BOX, Kemasan, Ltr/Kg) └── Effort: ~1-2 hari Phase 2 (Core Feature — P1): ├── Tambah kolom Jumlah Per Faktur (agregasi hutang per invoice) ├── Dashboard Summary Hutang Purchasing (halaman baru) └── Effort: ~2-3 hari Phase 3 (Enhancement — P2): ├── Tambah Price List/SPS, Harga Sebelumnya, Gudang, Bahan Aktif ├── Export Excel format Purchasing (match 1:1 dengan Excel) └── Effort: ~1-2 hari

Open Questions

1. Apakah Opsi A, B, atau C yang diinginkan? Atau ada kombinasi lain? 2. Kolom "Jumlah Per Faktur": Di Excel, ini adalah agregasi total hutang untuk baris-baris yang memiliki nomor faktur yang sama. Apakah perhitungannya SUM(DPP Nilai Lain + PPN 12%) GROUP BY no_invoice? 3. Konversi satuan: Apakah rumusnya BOX = qty / isi, Ltr/Kg = BOX × kemasan / 1000? Atau ada formula khusus dari Purchasing? 4. Status LPB: Saat ini status_lpb di DB menggunakan tinyint (0/1/2). Apakah mapping 1=UNPOST, 2=POSTED, 0=VOID sudah benar? 5. Prioritas mana yang ingin didevelop terlebih dahulu?